核医学科PET服务窗口增加移动玻璃窗项目比价方案

一、项目名称：核医学科PET服务窗口增加移动玻璃窗

二、项目概况及要求：

㈠项目概况：核医学科PET服务窗口为节能减排需增加移动玻璃窗。（具体工作量须自行现场勘查）。

㈡施工要求：

- 1.安装玻璃轨道（不锈钢）；

- 2.制作安装固定式玻璃（灰色）；

- 3.制作安装可开启玻璃（白色）

- 4.施工过程中不得损坏任何设备，不得影响科室正常工作，尽可能减少噪音，垃圾人工清理下楼外运。

- 5.施工时，施工人员安全及施工场所人员安全由施工方负责，和施工单位没有任何关系。

（三）费用结算：

1.投标报价为一口价，包含整个项目中产生的所有费用。

2.施工结束，经验收合格，3个月后付款（质保期两年）。

3.中标单位中标后因故不能完成或质保期内未能及时响应且给招标单位造成不良后果的将被列入黑名单，不再允许参加招标单位各类招标项目。

三、投标人资质要求：

1.持有效的营业执照，经营范围包含本项目的内容（做过类似项目的公司可优先考虑）;

2.本项目不接受联合体投标，不得转包、分包；

3.法律、行政法规规定的其他条件。

四、资格审查方式及特殊情况说明：

本次采用资格后审方式。

1.满足询价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开询价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。

2.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。

3.满足询价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场转变采购方式，采用单一来源谈判的采购方式，确定中标单位。

五、项目控制价为1200元，报价不得高于控制价。

附：报价清单

| 肿瘤1楼PET-CT窗口玻璃报价单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 小计 |
| 1 | 玻璃轨道安装 | 1、材质：定制不锈钢轨道（适配窗口尺寸） 2、规格：双轨宽度适配12mm玻璃 3、工艺：轨道定位→螺丝固定/专用胶粘贴 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 窗口玻璃 制作安装 （固定式） | 1、名称：灰色单层玻璃（厚度12mm） 2、规格：380×280 3、特性：透光率≥85% | 块 | 2 |  |  |
| 3 | 窗口玻璃 制作安装 （可开启） | 1、名称：白色单层玻璃（厚度5mm带开启把手） 2、规格：380×280 3、特性：透光率≥90%，适配推拉开启 | 块 | 1 |  |  |
| 4 | 辅材 | 1、材料：粘结剂、玻璃润滑脂、美纹纸、清洁液等 2、适配：符合医院室内环保标准，无异味 | 项 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 元 |